附件：

采购需求

- 项目概况

项目对象：已备案的土壤污染状况调查评估报告及地块初步调查采样分析工作计划环节。

服务周期：合同签订后至2026年12月31日

委托第三方单位对已备案的业主自评报告进行书面审查，抽取部分点位进行采样复测，对调查数据真实性、工作合规性、评价准确性进行评价；对正在开展初步调查的项目采样方案进行审查，出具监督检查意见单，跟踪问题整改情况。

- 项目内容

根据生态环境部《关于发布<建设用地土壤污染状况初步调查监督检查工作指南（试行）><建设用地土壤污染状况调查质量控制技术规定（试行）>的公告》（2022年第17号公告）、上海市生态环境局《关于开展本市建设用地土壤污染状况初步调查监督检查工作的通知》（沪环土〔2022〕235号）等要求，区生态环境局将委托中标的第三方单位实施本年度土壤污染风险管控和修复项目合规性抽查评估工作，主要实施内容为：

1.报告质量抽查。对本年度通过评审备案的土壤污染状况调查评估报告进行梳理分析，按照比例进行监督性抽查，对从业单位出具调查报告的数据真实性、工作合规性、评价准确性等进行打分评判；对抽查结果存疑或历史检查发现问题较多的从业单位编制的报告选取部分点位进行采样复测，委托资质单位出具检测报告，并对复测结果进行评价。

2.关键环节检查。针对本年度拟开展采样分析的土壤污染状况初步调查项目，重点检查采样分析工作计划中的采样方案（包括布点位置、采样深度设置、检测项目设置等）的科学合理性。关键环节检查及问题整改、复核等工作应在土壤污染状况调查报告申请评审前完成。

受我局委托的第三方技术单位应在合同期内完成关键环节检查项目不少于16个，报告质量抽查书面审查项目不少于10个，采样复测项目不少于1个。关键环节检查借助建设用地土壤污染状况调查质控系统与APP完成，中标单位应具备国家环保专网登录环境开展相关工作。报告质量抽查项目应形成报告审核记录表、监督检查意见单、“一地一档”抽查报告等成果资料。第三方技术单位须对在项目合规性抽查评估工作中获知的企业信息、调查结果等进行保密，做到廉洁自律，涉及利益关系时应当主动回避。

- 第三方技术单位要求

根据生态环境部《关于发布<建设用地土壤污染状况初步调查监督检查工作指南（试行）><建设用地土壤污染状况调查质量控制技术规定（试行）>的公告》（2022年第17号公告）、上海市生态环境局《关于开展本市建设用地土壤污染状况初步调查监督检查工作的通知》（沪环土〔2022〕235号）等要求，第三方单位应具备以下资质：

1．在国内注册的法人单位，具有独立承担国内生态环境保护相关工作业绩，有固定工作场所，社会信誉良好，无违法记录；

2．具备健全的技术审核质量保证体系和档案管理体系，能承担出具技术报告的法律责任；

3．具有3名以上从事环境保护管理、政策、规划、标准、技术咨询工作经验的高级及以上专业技术职称人员；

4. 承担项目合规性抽查评估任务合同期内不得承接或者参与我区建设用地土壤污染状况调查及其样品分析测试项目；

5. 遵守《松江区生态环境局购买服务项目考核及绩效评价管理办法（试行）》的相关规定；

6. 采样分析工作计划环节监督检查人员应当具有环境、土壤、水文地质等相关专业背景，或者熟悉相关行业工艺流程，具备中级以上专业技术职称或同等能力，从事建设用地土壤污染状况调查相关工作3年及以上；

7. 在国内承担过建设用地土壤污染状况初步调查监督检查等有相关工作经验的单位优先考虑。

- 预期成果

形成监督检查意见单、“一地一档”抽查报告、复测项目检测报告等电子版和纸质版成果资料。

- 项目考核及付款方式

与中标单位签订《合同通用条款及专用条款》。

上、下半年分两期对第三方单位进行考核，按照实际完成的工作量结合考核等次分两笔支付服务费，预计第一笔付款时间2026年7月底前，第二笔付款时间2026年11月底前，第二笔费用付款前对成果资料组织专家验收，验收通过后合同期内如有个别必查项目，第三方应按照合同约定完成相关工作，区生态环境局不再额外支付费用。

- 分项报价组成参考

| - 名称 | - 单价（含税价） | - 数量 | - 合价（含税价） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 采样方案检查 |  | - 16 |  |
| - 报告书面审查 |  | - 10 |  |
| - 采样复测 |  | - 1 |  |
| - 总价（含税价） |  |  |  |

| 综合评分指标内容 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 指标及分值 | 评分标准 |
| 报价（万元） |  |
| 报价 （15分） | 满足采购文件要求且价格最低的最终报价为评审基准价，得20分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=20×（评审基准价/最终报价），超过最高限价金额的投标为无效投标； |
| 整体策划方案 （20分） | 根据报价供应商所提供总体服务方案中体现的方案服务内容、服务安排、重点分析等响应情况给予评价。总体服务方案完善，思路明确完全符合招标文件要求为好（15-20分）；总体服务方案简单，基本能满足招标文件要求为一般（7-14分）；总体服务方案不明确，不能满足招标文件要求为差（1-6分）。 |
| 质量保证措施 （20分） | 根据报价供应商提供的质量保证措施情况及解决措施的综合情况进行综合评审。质量保证分析及措施合理且完全满足需求的为好15-20分；质量保证分析及措施基本满足文件需求为一般7-14分；质量保证分析及措施不满足需求为差1-6分 |
| 拟派项目团队人员情况 （20分） | 根据拟派项目团队人员情况（含项目经理、质量负责人及其他主要人员资历、证书情况）的架构情况进行综合评审。人员配置充足、组织架构合理得15-20分；人员配置不够完善、组织架构简单得7-14分；人员配置、组织架构不够明确得1-6分 |
| 应急预案 （5分） | 根据应标供应商提供的应急预案情况进行综合评审。 应急预案可实施性针对性强、应急响应时间完全满足或优于磋商文件要求，得4-5分；应急预案可实施性、针对性一般、应急响应时间基本满足磋商文件要求，得2-3分；应急预案可行性、针对性较差，响应时间完全不满足项目实施需要得1分 |
| 服务承诺 （10分） | 根据报价供应商提供的服务承诺及合理化建议进行综合评审。服务承诺优于文件要求及合理化建议可行为好7-10分；服务承诺基本满足文件要求及合理化建议较好为一般4-6分；服务承诺不能满足文件要求及合理化建议不可行为差1-3分 |
| 业绩状况 （10分） | 投标截至日前三年内类似业绩（具体时间以合同签订日期、合同履约期限、中标通知书落款日期为准，未注明日期或者不清楚则不予计取，须有双方公章）每提供1个得2分，满分10分，未提供的得0分。 |
| 综合评定分数（100分） |  |